Rahu Halli saali viimistlustööd

Tehnilised tingimused

Hoone asukoht ja paiknemine

Rakvere linn, Rahu tn.15

Kinnistu andmed (EHR):

Katastritunnus: 66301:023:0031

Viimistletav netopind – 650 m², pallimängude saal

Olemasolev olukord

Rahu Hall on Rakvere Spordikeskuse hallatav spordihall, mida enamjaolt kasutatakse pallimängude saalina. Saali seinu ei ole viimistletud viimase 20 aasta jooksul. Seinad pragunevad ning vajavad heledamas toonis uut viimistlust ja defektide täitmist

Hankija eesmärk

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega teostada Rahu Halli saali seinade viimistlus. Spordihall on remonttööde ajal treeninguteks ja üritusteks suletud

Remondi- ja viimistlustööd

Täpsemad tööde kirjeldused oleksid:

- Põranda ja laetalade äärte katmine

- Tellingu paigaldamine

- Lahtise krohvi eemaldamine ja tasandamine

- Seinapragude täitmine ja krohvimine, osaline pahteldamine

- Seinte kruntimine

- Seinte värvimine 2x

- Aknapostide viimistlus

NB!. Hankija varustab objekti kõigi vajaminevate kulumaterjalidega. Hinnapakkumine tuleb esitada m² arvestuses.

Tööde kirjeldus on informatiivne ja võib täeieneda pakkuja poolt peale objektiga tutvumistamist. Ehitusobjektiga tutvumiseks palume eelnevalt aeg kokku leppida haldusjuht andres.uska@rakverespordikeskus.ee

Ehitustööde aeg

Pakkuja kohustub teostama tööd ajavahemikul 9.06-15.08.2025.

Ehitustööde korraldus

Ehitustööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita tuleb kõiki kehtivaid ehitusnõudeid.

Arvestades pakkuja professionaalsust, tuleb ehituspakkumine koostada lõpliku suurusena, mis on vajalik viimistlustööde teostamiseks. Töövõttu kuuluvad ka need tööd ja kohustused, mida ei ole töövõtulepingus eriliselt mainitud, kuid mis on head ehitustava silmas pidades vajalikud õnnestunud töötulemuse saavutamiseks. Enne tööde alustamist peab töövõtja veenduma, et tööd saab teostada vastavalt pakkumiskutse dokumentidele. Töövõtja vastutab kõikide ehitustegevuses tekitatud kahjustuste, ka ehitusplatsist väljaspool olevate eest. Töövõtja on kohustatud omal kulul likvideerima kõik ehitusaegsed kahjustused. Tehtud tööd võtab vastu tellija.

- Ehitustööde ajal tuleb ohuala piirata ja varustada vastavate hoiatussiltidega.

- Materjalide ladustamine toimub krundi piires. Materjalide toomisel ja ladustamisel ei tohi takistada kõrval asuvate kortermajade elanikke, kommunaalteenuste või alarmsõidukite ligipääsu antud ja naaber kinnistute hoonetele ja naaber territooriumitele.

- Ehituspraht jms tuleb igapäevaselt tööfrontidest koristada ja vastavalt kehtivatele normidele utiliseerida. Ehitusprahi ladustamine objektil/kinnistul on keelatud.

Ehitusobjekti igapäevane ja lõplik süvakoristus

Töövõtja kohustused koristamisega seonduvalt:

- Töömaal tolmu leviku tõkestamine selle kokku kogumise teel (rakendama meetmed ehitustolmu leviku tõkestamiseks)

- Objekti lõppkoristus enne Tellijale üleandmist.

Jäätmed ja lammutustööd

Ehitusaegsed prügikonteiner paigaldatakse Rahu halli taha

Muud tingimused

- Tellija eeldab, et Töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Töövõtja risk.

- Tööde tellija varustab töövõtjat ehitus- ja viimistusvahenditega. Tööriistad ja töö teostamise vahendid peab Töövõtja ise tagama.

- Töövõtja teostab garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi.