Hankija nimi: Rakvere Linnavalitsus

Pakkumismenetluse nimetus „Pakkumismenetluse korraldamine jõulukaunistuste montaažiks, korrastamiseks ja demontaažiks 2025-2026“

Rakvere linna jõulukaunistuste montaaž, korrastamine ja demontaaž 2025-2026 lähteülesanne (Tehniline kirjeldus)

Linnakunstniku poolt jõuluperioodiks Rakvere linnaruumi kaunistamiseks planeeritud kujunduste elluviimiseks ja jõuluehete montaažiks ja korrastamiseks vajalikud tööd aastal 2025 ning hilisemaks demontaažiks (koos vajalike korrastustega) aastal 2026.

Alljärgnevalt välja toodud kaunistuste paigaldamiseks planeeritavad asukohad.

I etapp – jõuluehted Rakvere Keskväljaku ümber ja peatänavatele:

- „Tarvas“ Tänavaposti kaunistused 24tk ((F. R. Kreutzwaldi tn, Tuleviku tn, Karja tn, Jaama pst), kontrollida kinnituste turvalisus ja sisse lülitada.

- Tuleviku tn ringtee postil 2 valgustit „Paloma“ sisse lülitada

- Võidu tn 24tk tänavaposti jõuluehet (Boden 180) sisse lülitada.

- Tänavapostidelt juubelilippude mahavõtmine (F. R. Kreutzwaldi tn, C. R.  Jakobsoni tn, Tuleviku tn, Vabaduse tn, Näituse tn, Vabriku tn).

- Keskväljaku installatsioonide paigaldus, elektriühenduse loomine.

- Keskväljaku jõulukuuse valgustite kaunistamine, ühenduse loomine.

- Keskväljaku kuplivalgustite 5 tk paigaldus ja ühendamine.

- Puud:

  - Lai tn puudele valgustite sisse lülitamine (Pangamaja ja Ausamba juures).

  - Kirikupargis 3 puu valgustus sisse lülitada.

  - Kastani pst puu (mähitud tamm) sisse lülitada, tagasi panna alumised ketid.

  - Punaste jõuluehete ülesseadmine pihlakale Pihlaka ees.

- Kirikupargi saarele pingviinidele suunatud või viidud valgustuse ühenduse tegemine.

- Muusikamaja väljakul installatsioonide ühenduste loomine, vajadusel ka transport.

- Lumememmed betoonist – 3tk Rakvere Linnavalitsuse hoone ette transport

- Näituseraamide ühendamine ja parandamine Promenaadi tn.

- Valgustunneli ülesseadmine Parkali tn (ja Aleksandri parki).

II etapp – jõuluehted äärealadele ja tänavatele:

- Puud:

  - Sotsiaalkeskuse enda kaunistatud jõulukuuse valgustite jaoks ühenduse tegemine. Tervisekeskuse juures puudele panna valgusketid.

  - Purskkaevu pargis puule ketid panna (valguskardinad).

  - Tuleviku tn ol. ol. valgustid sisse lülitada (vajadusel valguskette juurde lisada)

- Pargid, haljasalad:

  - Rahvaaias puudele kaunistuste paigaldamine koos ühenduse loomisega.

  - Lai 34 – rohelised konstruktsioonid segamini rõngastega kaunistatud (5tk), 7 tk riigigümnaasiumi taha, pikeneb oravate juurde.

  - Lai 34 – oravad, kitsed valgustitega (suunatud postidelt). Paar oravat ka riigigümnaasiumi poole.

  - Vabaduse tn 25 haljasalal – rõngas-valgustid puude vahele.

  - Silla tn puudele prožektorite jaoks ühenduse loomine ja installatsiooni ühendus.

  - Supeluse parki – allveelaev, kalad postide otsa + prožektorid

- Kolmele piparkoogimehele valgustuse suunamine (Kirikupargi müüriserv, muusikamaja väljakul, Rahvaaed/linnavalitsuse hoone/linnus vastavalt võimalusele).

- 3D dekoratsioonid (Bob 200x2tk, Bob 150) ülespanek Tallinna tn 24 haljasalale.

- Linnaosade esindajate kaunistuste ühenduste loomine (Kondivalu, Moonaküla, Tammiku jm)

- Karja tn 15tk tänavaposti jõuluehet (Classic 120) sisse lülitada.

- Tööstuse tn ca 17tk tänavaposti jõuluehet (Asteria 131 flashing) sisse lülitada.

- Nortsu tee ca 23tk tänavaposti jõuluehet (Michelle 180) sisse lülitada.

- Tallinna-Heina ristmik ja tänavatele Heina, Narva, Kauba, Terase jõuluehted sisse lülitada (3tk Heina, 3tk Narva, 3tk Kauba) tänavaposti jõuluehet 9tk kokku (Nolan 4tk, Nolita 5tk).

- Tänavapostikaunistuste „luiged“ 5 tk Kajaka tn sisse lülitada.

- Arkna tn ca 9 tk tänavaposti kaunistust (Isabella 220) sisse lülitada

- Arkna tn algusesse paigaldada 3 tk (Isabella 220) üle ühe posti.

- Tänavapostidelt juubelilippude mahavõtmine.

Kõik ehted tuleb panna spetsiaalsete klambritega vigastamata masti korpust. Voolu saamiseks augu puurimisel masti korpusesse peab olema tagatud korrosioonikindlus, tihendamine – ühendus peab olema teostatud volitatud spetsialisti poolt nõuetekohaselt, et tänavapostikaunistus ei hakka häirima tänavavalgustuse tööd. Eelnevalt kooskõlastada Rakvere Linnavalitsusega e-maili teel.

Esimeseks advendiks Keskväljak, kesklinna puud ja tänavapostid. Teiseks advendiks ülejäänud puud ja tänavapostid. Haljasalade kaunistused teises järgus. Kogu montaaž peab olema lõpetatud kolmandaks advendiks.

III Demontaaž

Maha tulevad esimesena jõuluteemalised kaunistused/installatsioonid. Tänavapostide ja kõikide kaunistatud puude valgustused tuleb välja lülitada veebruaris 2026.

Kõik tänavaposti jõuluehted ise jäävad üles. Näituseraamid jäävad üles. Puude valgusketid on üleval, kuid tulevad maha 2026.

Pakkumismenetluse käigus võivad vastavalt vajadusele toimuda muudatused asukohtade, koguste ja kaunistuste valikus vastavalt tekkinud olukorrale.

Loetelus nimetatud tööde nimekirjale võib lisanduda tööd, mis on olemuslikult vajalikud Lepingu täitmiseks.