|  | Töövõtulepingu projekt |  |
| --- | --- | --- |

Rakveres

Rakvere Linna Lasteaed (edaspidi Tellija), keda esindab direktor Ene Nool, ühelt poolt,

ja

…. (edaspidi Töövõtja), teiselt poolt

(edaspidi eraldi nimetatud ka kui Pool ning koos Pooled), sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi - Leping) alljärgnevas:

1. Lepingu ese

  - Lepingu esemeks on Rakvere Linna Lasteaia Triinu maja õuealale (Lembitu 14, Rakvere) madalseiklusraja rajamine vastavalt pakkumismenetlusele „Rakvere Linna Lasteaia Triinu maja madalseiklusraja rajamine“ alusdokumendile ja tehnilisele kirjeldusele (edaspidi nimetatud Töö).

2. Lepingu dokumendid

Lepingu dokumentideks lisaks Lepingule on:

2.1. Pakkumismenetluse „Rakvere Linna Lasteaia Triinu maja madalseiklusraja rajamine“ alusdokument ja tehniline kirjeldus.

2.2. Töövõtja poolt esitatud pakkumus.

2.3. Teostatud Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid ja teised Lepingu täitmise käigus koostatavad lisad.

3.  Lepingulised tähtajad

3.1. Tööde teostamise tähtaeg on hiljemalt 30. juuni 2025.aasta.

3.2. Tööde lõpetamise tähtpäeval peavad olema Töövõtja poolt lõpetatud ja Tellijale sellekohase aktiga üle antud kõik Tööd, kaasa arvatud Lepingu muudatuste alusel kokkulepitud täiendava tööd ja vaegtööd.

3.3. Lepingu punktis 3.1. määratud Tööde lõpetamise tähtpäeva ületamisel on Töövõtja kohustatud maksma Tellijale leppetrahvi 75 eurot iga tähtpäeva ületava kalendripäeva eest.

4. Lepingu maksumus ja arvelduste kord

4.1. Tellija kohustub tasuma Töövõtjale viimase poolt tähtaegselt ja kvaliteetselt teostatud Tööde eest … eurot. Koos käibemaksuga on Tööde maksumus … eurot.

4.2. Lepingu maksumust ehitushinnaindeksiga ei korrigeerita.

4.3. Tööde eest tasumine toimub Töövõtja poolt esitatud arve alusel. Arve koostamise aluseks on Tellija ja Töövõtja poolt allkirjastatud Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt.

4.4. Nõuetekohaselt esitatud arve, mis esitatakse e-arvete keskusesse tasumise tähtaeg on 14 kalendripäeva  arve esitamisest.

4.5. Nõuetekohaselt esitatud arve maksetähtaja ületamisel tasub Tellija Töövõtjale viivist 0,025% tähtaegselt maksmata jäetud summast iga viivitatud päeva eest juhul, kui Töövõtja seda nõuab, kuid mitte rohkem kui 20% tasumata Tööde maksumusest.

5. Garantii

5.1. Töövõtja vastutab Tööde kvaliteedi ja nõuetele vastavuse eest 2-aastase garantiiaja jooksul, mis algab Tööde vastuvõtmise kuupäevast.

5.2. Garantiiaeg kehtib Lepingu alusel tehtud Tööle, mis on tehtud Töövõtja poolt ja alltöövõtjate poolt Töövõtja tellimisel ning Töövõtja ja alltöövõtjate hangitud materjalidele, kaevetöödele ning konstruktsioonidele.

5.3. Garantiiaeg kehtib rajatise omaduste säilivusele rajatise ehitustöödena teostatud tööde osas.

5.4. Töövõtja kohustub omal kulul parandama garantiiajal ja enne garantiiaja lõppu teostatud ülevaatuse käigus avastatud Töödes ilmnenud defektid, tegematajätmised ja muud puudused 30 päeva jooksul alates vastavasisulise puuduste protokolli allkirjastamisest eeldusel, et parandustööde teostamiseks esinevad sobilikud ilmastikutingimused. Vastasel juhul pikeneb parandustööde teostamise aeg päevade arvu võrra, kuni kestavad parandustööde teostamiseks ebasobilikud ilmastikutingimused.

5.5. Garantiiajal ilmnenud defektid, tegematajätmised ja muud puudused, mis takistavad rajatise kasutamist, kiirendavad rajatise lagunemist või ei ole muudmoodi kooskõlas kehtestatud rajatise ehitusnormidega, kohustub Töövõtja parandama 30 päeva jooksul alates vastavasisulise info saamisest Tellija esindajalt eeldusel, et parandustööde teostamiseks esinevad sobilikud ilmastikutingimused. Vastasel juhul pikeneb parandustööde teostamise aeg päevade arvu võrra, kuni kestavad parandustööde teostamiseks ebasobilikud ilmastikutingimused. Info ja teated edastatakse esindajate vahel e-posti kaudu.

5.6. Kui Töövõtja viivitab  punktides 5.4 ja 5.5 nimetatud tegematajätmiste ja puuduste likvideerimisega, on Tellijal õigus teha see töö Töövõtja kulul, informeerides sellest Töövõtjat kirjalikult enne Tööde alustamist e-kirjaga.

5.7. Garantii ei laiene rajatise või selle osade normaalsele kulumisele rajatise kasutamise käigus ning samuti mehhaaniliste vigastuste tekitamisele kolmandate isikute poolt.

6. Töövõtja kohustused

Töövõtja kohustub:

6.1. Tegema Tööd vastavuses Lepingu dokumentidega ja ehitamise ning projekteerimise norme reguleerivate õigusaktidega ning lähtudes ehitamise heast tavast.

6.2. Vastutama Tööde tegemisel võimaliku kaasneva kahju tekitamise eest.

6.3. Tööde tegemisel kasutama nõuetekohaselt sertifitseeritud ehitusmaterjale ja tooteid ning esitama materjalide sertifikaadid enne Tööde algust omanikujärelevalvet tegevale isikule kooskõlastamiseks.

6.4. Hüvitama Tellijale kahju, mis ta on viimasele põhjustanud oma lepinguliste kohustuste täitmata jätmise või mittevastava täitmisega.

7. Tellija kohustused

Tellija kohustub:

7.1. Teavitama Töövõtjat kõikidest muudatustest, mis võivad mõjutada Tööde tegemist;

7.2. Allkirjastama 5 (viie) tööpäeva jooksul, arvates Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti saamisest Töövõtjalt akti või esitama kirjaliku pretensiooni aktile allakirjutamisest keeldumise põhjuste kohta.

7.2.1. Kui Tellija ei ole 5 (viie) tööpäeva jooksul kirjutanud alla üleandmise-vastuvõtmise aktile ega esitanud kirjalikku pretensiooni, loetakse Tööd Tellija poolt vastuvõetuks.

7.3. Teostama lepingulised arveldused vastavalt  Lepingu p. 4 alapunktidele.

7.4. Hüvitama Töövõtjale kahju, mis ta on viimasele põhjustanud oma lepinguliste kohustuste täitmata jätmise või mittevastava täitmisega Töövõtja nõudmisel.

8. Töövõtja, omanikujärelevalve ja Tellija esindajad.

8.1. Tellija esindajaks käesoleva Lepingu täitmisel on Rakvere Linna Lasteaia direktor Ene Nool.

8.4. Töövõtja esindajaks on …  , kes koostab ja kellel on volitus kirjutada Töövõtja nimel alla teostatud Tööde aruandele ja Tööde üleandmise-vastuvõtu aktile.

9. Lepingu kehtivus ja lõpetamine.

9.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest lepingu poolte poolt.

9.2. Leping lõppeb lepingust tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmisega või lepingus või õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras.

9.3. Tellijal on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada, kui Töövõtja rikub Lepingut ning Tellija on temalt kirjaliku ettekirjutusega nõudnud Lepingu rikkumise lõpetamist, kuid Töövõtja ei ole seda rikkumist lõpetanud 5 (viie) tööpäeva jooksul, arvates ettekirjutuse saamisest.

9.4. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel punkti 9.3 alusel tasub Tellija Töövõtjale enne Lepingu lõpetamist faktiliselt teostatud ja vastuvõetud tööde eest ning Töövõtja hüvitab Tellijale Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tingitud kahju ning tasub leppetrahvi 10 % tööde maksumusest.

9.5. Töövõtjal on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada, kui Tellija rikub Lepingut ning Töövõtja on temalt kirjalikult nõudnud Lepingu rikkumise lõpetamist, kuid Tellija ei ole seda rikkumist lõpetanud 5 (viie) tööpäeva jooksul, arvates nõude saamisest.

9.6. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel punkti 9.5. alusel tasub Tellija Töövõtjale Lepingu lõpetamise ajaks faktiliselt teostatud tööde maksumuse.

10. Üldsätted.

10.1. Vaidlused, milles lepingu pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse kokkuleppel või kokkuleppe mittesaavutamisel Viru Maakohtus.

10.2. Lepingu pooled ei tohi ilma teise lepinguosalise kirjaliku nõusolekuta anda Lepinguga seotud infot kolmandatele isikutele, välja arvatud isikutele ja asutustele, kellel on info saamiseks õigusaktidest tulenev alus.

11.  Poolte andmed:

TELLIJA:						TÖÖVÕTJA :

Rakvere Linna Lasteaed				….

Registrikood: 75025147				registrikood …

Posti tn 29, Rakvere linn				…

44313

e-post: rla@rla.edu.ee					e-post: …

telefon 5348 5855					telefon ….

allkirjastatud digitaalselt				allkirjastatud digitaalselt